[Mini Drive 미니 드라이브]

프로젝트 관리 계획서

- 유 승 -

문서번호 : [유승]프로젝트 관리 계획서_260425_Doc_001

소	속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀	명 :

팀	원 :

교	수 :

제/개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 성명 | 제/개정사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-04-25 | 유승 | 프로젝트 관리 계획서 초안 작성 |  |

목	차

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

8. 참고문헌 및 부록

1. 서	 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 Mini Drive 시스템의 효율적인 개발과 관리를 위해 일정, 인력, 품질 관리 계획을 수립하는 데 목적이 있다 .

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)

- 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)

- 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)

- 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)

- 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 프로젝트는 조직 내에서 팀원들이 프로젝트를 진행할 때, 파일의 최신 버전을 찾지 못해 혼란을 겪거나 중요한 자료가 외부로 유출되는 문제를 해결하기 위한 프라이빗 클라우드 파일 공유 시스템 구축을 목표로 한다. 단순한 파일 저장을 넘어, 200명 규모의 특정 조직 환경에 최적화되어 협업의 효율성을 높이고, 기업의 핵심 자산인 데이터를 중앙 서버에서 안전하게 관리하는 기능을 제공한다. 특히 기존 범용 서비스와 달리 조직 내부의 보안 정책을 강력하게 반영할 수 있는 전용 시스템을 지향한다.

.

1.2.2 주요 기능 설명

| ID | 기능명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 대용량 파일 업로드/ 다운로드 | 최대 2GB 이상의 대용량 파일을 끊김 없이 전송하며, 99.9% 이상의 전송 성공률을 보장함. |
| F02 | 계층형 폴더 및 권한 관리 | 사용자별 독립 디렉터리를 제공하고, 폴더별로 읽기/편집 권한을 엄격하게 제어하여 협업 효율을 높임. |
| F03 | 다중 인증 보안 체계 | OTP 및 이메일 인증을 통한 2중 보안을 적용하고, 모든 파일 접근 내역을 실시간 감사 로그로 기록함. |
| F04 | 메타데이터 기반 스마트 검색 | 파일명, 날짜, 유형 등 다양한 조건으로 검색 시 200명 규모 환경에서도 1초 이내에 결과를 반환함. |
| F05 | 정밀한 파일 버전 관리 | 파일 수정 시 이전 버전을 최소 10개 이상 자동으로 보관하며, 필요 시 원하는 시점으로 즉시 복구 가능함. |
| F06 | 조직 최적화 협업 환경 | 200명 규모의 특정 조직에 최적화된 UI를 제공하여 별도 교육 없이 5분 이내에 시스템 숙련이 가능함. |

1.3 프로젝트 목표

본 프로젝트는 현대 비즈니스 환경에서 팀원 간의 원활한 협업을 저해하는 파일 버전 관리의 혼선과 데이터 보안 유출 문제를 해결하기 위해 제안되었다. 기존의 메신저나 이메일을 활용한 파일 공유 방식은 최신본 식별이 어렵고, 분산된 저장 경로로 인해 업무 효율이 떨어지는 한계를 가진다.

이에 따라 본 프로젝트는 다음의 목표를 달성하고자 한다.

- 실시간 버전 관리 및 복구: 파일 수정 시 이전 버전을 최소 10개 이상 자동으로 보관하여 데이터 손상 시 즉각적인 시점 복구 지원

- 고속 파일 검색 시스템: 메타데이터 인덱싱 기술을 적용하여 200명 규모의 방대한 데이터 속에서도 1초 이내에 원하는 파일 검색 가능

- 강력한 다중 보안 체계: OTP 및 이메일 인증을 결합한 2중 보안과 실시간 감사 로그 기록을 통해 기업 핵심 자산의 외부 유출 원천 차단

- 대용량 전송 최적화: 최대 2GB 이상의 대용량 파일을 전송 성공률 99.9% 이상의 높은 신뢰도로 공유할 수 있는 환경 제공

- 사용자 친화적 접근성: 별도의 매뉴얼 학습 없이도 신규 사용자가 5분 이내에 모든 기능을 숙달할 수 있는 직관적인 계층형 UI 제공

1.4 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 프라이빗 클라우드 | 일반 대중이 아닌 특정 조직(기업, 학교 등) 내부 구성원들만 사용할 수 있도록 구축된 폐쇄형 클라우드 저장소 서비스. |
| 버전 관리 (Version Control) | 파일이 수정될 때마다 변경 사항을 별도로 저장하여, 과거의 특정 시점으로 파일을 되돌리거나 수정 이력을 추적하는 기술. |
| 메타데이터 (Metadata) | 데이터에 대한 데이터. 파일의 이름, 크기, 생성 날짜, 확장자 등 파일을 설명하는 핵심 정보를 의미하며 검색의 효율성을 높임. |
| 2중 보안 (2FA/MFA) | 아이디와 비밀번호 외에 OTP(일회용 비밀번호)나 이메일 인증 등을 추가하여 보안 단계를 두 층으로 강화하는 방식. |
| 감사 로그 (Audit Log) | 시스템 내에서 누가, 언제, 어떤 파일에 접근하여 수정하거나 삭제했는지 기록한 보안 증적 자료. |
| 무결성 (Integrity) | 데이터가 전송되거나 저장되는 과정에서 권한이 없는 자에 의해 위조되거나 변조되지 않고 정확한 상태를 유지하는 성질. |

1.5 참조 문서

| 문서명 | 비고 |
| --- | --- |
| 프로젝트 정의서 | 프로젝트 배경, 핵심 기능, 유사 소프트웨어 분석 포함 |
| 시스템 품질 요소 | 사용자·개발자·관리자 관점 품질 요소 정의 |

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.1.1 소프트웨어 개발 절차 모형

본 프로젝트는 시스템의 복잡도와 보안상의 중요도를 고려하여 위험 분석을 반복하며 시스템을 발전시키는 나선형 모형을 채택한다. 이 모형을 통해 개발 과정에서 발생할 수 있는 기술적

위험(대용량 파일 전송 오류, 보안 취약점 등)을 사전에 파악하고 제거하며, 반복적인 피드백을 통해 200명 규모의 조직에 최적화된 시스템을 구축하고자 한다.

2.1.2 분석·설계 방법론

본 프로젝트는 시스템의 구성 요소를 독립된 객체로 정의하고 이들 간의 상호작용을 설계하는 객체지향 방법론을 적용한다. 이를 통해 시스템의 재사용성과 유지보수성을 높이며, 향후 기능 확장이 용이한 구조를 설계하고자 한다

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

| 대분류 | 중분류 | 세부 활동 |
| --- | --- | --- |
| 요구분석 | 계획서 검토 | 프로젝트 관리 계획서 및 정의서 검토 |
|  | 유사 시스템 조사 | Google Drive, Dropbox 등 기존 클라우드 서비스 분석 |
|  | 요구사항 정의 | 200명 규모 조직 환경 및 보안 요구사항(OTP 등) 정의 |
|  | Product Backlog | 핵심 기능 우선순위화 및 백로그 작성 |
| 설계 | 시스템 구조 설계 | 중앙 서버, 분산 저장소, DB 아키텍처 설계 |
|  | 상세 설계 | 파일 전송 프로토콜 및 계층형 폴더 인터페이스 설계 |
| 코딩 | 인프라 구축 | 중앙 서버 환경 및 NVMe 기반 스토리지 시스템 구축 |
|  | 핵심 기능 구현 | 2GB+ 대용량 업로드/다운로드 및 버전 관리 기능 개발 |
|  | 보안 기능 구현 | OTP/이메일 2중 인증 및 실시간 감사 로그 모듈 개발 |
|  | 부가 기능 구현 | 메타데이터 기반 스마트 검색 기능 및 UI 개발 |
|  | 모듈 통합 | 각 보안 및 전송 모듈 연동 및 전체 시스템 통합 |
| 테스트 | 기능 테스트 | 파일 전송 성공률(99.9%) 및 검색 속도(1초 이내) 단위 테스트 |
|  | 전체 시스템 테스트 | 200명 동시 접속 환경에서의 성능 및 부하 테스트 |
|  | 사용자 테스트 | 조직 내 실제 사용자를 대상으로 한 사용 편의성 및 숙련도 테스트 |
| 마무리 | 최종 문서화 | 산출물 최종 정리 및 발표 자료 작성 |

2.3 개발 내용

| 개발 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트 요약 | 프로젝트 요약서 작성 |
| 프로젝트 계획 | 프로젝트 관리 계획서 작성 |
| 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 작성 |
| 요구사항 분석 | 요구사항 분석서 작성 |
| Product Backlog | 요구사항을 우선순위대로 순서화 |
| Sprint Planning Meeting | 스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 진행상황과 이슈 사항 공유 |
| Sprint | 1~4주 단위로 짧게 개발하면서 팀원 간 피드백 제공 |
| Sprint Review | 스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화 |

2.4 개발 일정

| 활동 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 요약·계획 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 정의·분석 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1~3 (설계) |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4~7 (개발) |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| Sprint 8~10 (통합·테스트) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| Daily Scrum Meeting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sprint Retrospective/Review |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 프로젝트 종료·발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장의 역할은 존재하지만 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택한다. 각 담당 모듈에 대해 개별 책임을 가지되, 주요 의사결정은 전체 팀원 합의를 원칙으로 한다.

3.2 역할 및 책임

| 역할 | 담당 | 책임 (공동/개별) |
| --- | --- | --- |
| PM | - | 프로젝트 일정 및 진행 상황 총괄 관리, 요구사항 정의 및 관리 계획서 작성 |
| 설계자 | - | 시스템 아키텍처 및 DB 스키마 설계, 보안 인증(OTP) 및 권한 체계 설계 |
| 개발자 | - | 파일 업로드/다운로드 핵심 로직 구현, 검색 엔진 및 버전 관리 시스템 코딩 |
| 테스터 | - | 시스템 통합 테스트 및 성능 지표 검증, 최종 산출물 검토 및 GitHub 업로드 |

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

| 미팅 종류 | 시간 | 토의 내용 | 참석자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning Meeting | 매주 금요일 18:00 | Sprint 목표 및 Sprint Backlog 계획 | 팀원 전체, 팀장 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 18:30 (30분) | 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 공유 | 팀원 전체, 팀장 |
| Sprint Review | Sprint 종료 시점 | Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 | 팀원 전체, 팀장 |
| Sprint Retrospective | Sprint 종료 시점 | 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것 도출 | 팀원 전체, 팀장 |
| 비정기 회의 | 필요 시 수시 | 프로젝트 진행 문제 발생 시 대응 논의 | 팀원, 팀장, 지도교수(필요 시) |

4.2 변경 사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 권한을 가져야 하며 다수결 합의가 필요하다.

- 변경 사항이 발생되는 경우 변경 전·후에 대해 반드시 기록물로 남긴다.

- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.

- 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 팀장이 최종 결정권을 갖는다.

- 변경 사항이 결정되면 지도교수에게 반드시 보고하고, 필요 시 재변경될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

4.3.1 산출물에 대한 명명 (Naming) 방법

- 소프트웨어: [버전]_[해당 버전의 산출 일자]

(예: v1_2026_04_25.exe)

- 문서: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

(예: MiniDrive_프로젝트관리계획서_260425_Doc-001.docx)

- 그 외 파일: 해당 파일의 목적이 명확하게 드러나는 이름  (예: 260425_server_log.txt)

4.3.2 산출물 버전 관리 방법

- 소프트웨어: 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)

- 문서: 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고 문서 내 제·개정 이력을 수시로 업데이트한다.

- 그 외 파일: 파일명 앞에 날짜를 기재하며 필요 시 일련번호를 추가한다.

4.3.3 산출물 저장 방법

- 소프트웨어: GitHub (버전 관리)

- 문서: 하드웨어 및 클라우드 서버

- 그 외 파일: 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 워크 스테이션 | 데스크탑 PC (고성능 게임 및 디자인 작업용 사양) |
| CPU / RAM | Intel Core i7 이상 / 16GB RAM 이상 |
| 저장장치 | NVMe SSD 1TB 이상 (700GB 이상의 대용량 데이터 처리 가능 사양) |

5.2 소프트웨어 환경

| 구분 | 기술 스택 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 11 / macOS / Ubuntu 22.04 | 개발 워크스테이션 및 서버 운영체제 |
| 언어 | Python 3.10+, C, HTML/CSS | 백엔드 로직 및 웹 인터페이스 개발 |
| 프레임워크 | PyTorch, Flask (또는 FastAPI) | 파일 분석 AI 모델 및 웹 API 서버 구축 |
| IDE | Visual Studio Code, Cursor | 코드 작성 및 프로젝트 관리 도구 |
| 버전 관리 | GitHub | 소스코드 형상 관리 및 백업 |
| 라이브러리 | OpenCV, Hashlib, Cryptography | 이미지 썸네일 생성 및 데이터 암호화 |
| DB | PostgreSQL / Redis | 파일 메타데이터 관리 및 캐싱 처리 |

5.3 기타 개발 환경

- 협업 도구: Notion, GitHub

- 디자인 도구: GIMP

- 테스트: pytest(Python)

- 커뮤니케이션: GitHub Issues

- 문서 작성: Microsoft Word

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

- [MiniDrive]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

- [MiniDrive]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

- [MiniDrive]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

- [MiniDrive]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

- [MiniDrive]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

| 산출물 | 최종 작성 예정일 | 최종 검토자 | 작성 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 정의서 | - | - | - |
| 프로젝트 관리 계획서 | 2026-04-25 | - | - |
| 요구사항 정의서 | - | - | - |
| 요구사항 분석서 | - | - | - |
| 소프트웨어 설계서 | - | - | - |
| 테스트 계획서 | - | - | - |

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

| No | Risk | 심각도 | 발생가능성 | 대응 방안 | 대안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 유실 및 서버 장애 | High | Low | 정기적인 데이터 백업 및 서버 이중화 구성 | 로컬 백업 서버를 통한 긴급 복구 | - |
| 2 | 사용자 계정 및 보안 정보 유출 | High | Low | OTP/이메일 다중 인증 필수 적용 및 전송 데이터 암호화 | 보안 사고 발생 시 즉각적인 계정 잠금 및 비밀번호 재설정 | - |
| 3 | 대용량 파일 전송 시 속도 저하 | Medium | Medium | 파일 분할 전송 기술 적용 및 서버 대역폭 최적화 | 전송 우선순위 설정 및 업로드 제한 정책 시행 | - |
| 4 | 저장 공간 부족 (비용 초과) | Medium | High | 중복 파일 제거 모듈 및 오래된 버전 자동 삭제 정책 수립 | 외부 클라우드 스토리지 추가 확보 및 유료 티어 전환 | - |
| 5 | 개발 일정 지연 | Medium | Medium | WBS 기반의 주차별 진척도 관리 및 핵심 기능 우선 개발 | 개발 범위 조정 및 일부 부가 기능 배포 연기 | - |
| 6 | 팀원 변경 | High | Low | 작업량 줄이기 팀원 간 화합 | 새로운 팀원을 구한다 | - |

8. 참고문헌 및 부록

[부록 1] MiniDrive프로젝트 정의서 (project_definition.md)

[부록 2] MiniDrive 대상 시스템 품질 요소 (project_quality.md)